DOCUMENTO TECNICO INICIAL

Sistema interno para gestao de eventos, orcamentos, custos, estoque e lucro

| Projeto | Sistema de administracao para servicos de buffet e churrasco |
| --- | --- |
| Cliente interno | Operacao propria do negocio |
| Versao | V1 - planejamento inicial |
| Data | 29/04/2026 |

Este documento consolida a visao do sistema, o escopo do MVP, os modulos principais, a arquitetura sugerida e a ordem recomendada de desenvolvimento.

Objetivo central: transformar um processo hoje espalhado entre Instagram, WhatsApp, papel e memoria em uma operacao organizada, mensuravel e preparada para crescer.

1. Visao geral do projeto

O sistema sera criado inicialmente para uso interno, com foco em dar controle sobre agenda, orcamentos, eventos, custos, estoque, compras e lucro real.

A fase 1 nao sera voltada ao cliente final. O foco e organizar a operacao diaria do negocio, reduzir retrabalho e substituir anotacoes no papel por um painel administrativo confiavel.

2. Problemas atuais

Atendimento espalhado entre Instagram e WhatsApp.

Orcamentos montados no improviso, sem historico centralizado.

Agenda suscetivel a confusao e perda de datas.

Custos calculados no olho, sem visao clara do lucro real.

Compras e estoque sem controle estruturado.

Variacao de preco de mercado sem registro historico facil de consultar.

3. Objetivos da versao 1

Organizar os pedidos desde o primeiro contato.

Controlar agenda e eventos fechados em um unico lugar.

Padronizar a criacao de orcamentos.

Registrar pagamentos, custos e lucro por evento.

Criar uma base de estoque e compras que permita melhor tomada de decisao.

4. Escopo do MVP

| Categoria | Itens incluidos na V1 |
| --- | --- |
| Essencial | Login, clientes, servicos, orcamentos, eventos, agenda, pagamentos, custos e lucro |
| Importante | Dashboard, estoque basico, compras e historico de precos |
| Futuro | Area do cliente, consulta publica de datas, contrato automatico e automacoes |

5. Requisitos funcionais principais

Cadastrar clientes com nome, telefone, Instagram e observacoes.

Cadastrar servicos e itens do cardapio com valor base.

Criar orcamentos com quantidade de pessoas, data, local e itens escolhidos.

Definir se o atendimento e so mao de obra ou material mais mao de obra.

Converter orcamento aprovado em evento sem redigitar informacoes.

Exibir os eventos em calendario para evitar conflitos de agenda.

Registrar sinal, pagamentos parciais e pagamento final.

Lancar custos por evento e calcular lucro real.

Controlar estoque basico e registrar compras com variacao de preco.

6. Requisitos nao funcionais

Interface simples, clara e facil de usar no dia a dia.

Arquitetura separada entre frontend, backend e banco de dados.

Seguranca com login, protecao de rotas e senhas criptografadas.

Estrutura preparada para crescimento sem precisar refazer a base.

Bom desempenho nas rotinas mais frequentes: agenda, cadastro, consulta e fechamento.

Responsividade para uso em computador e consulta eventual no celular.

7. Fluxo principal do sistema

| Etapa | Descricao |
| --- | --- |
| 1 | Cliente entra em contato pelo Instagram ou WhatsApp |
| 2 | Cliente e cadastrado no sistema |
| 3 | Orcamento e criado com dados do evento e itens desejados |
| 4 | Orcamento recebe status e pode ser aprovado ou recusado |
| 5 | Orcamento aprovado vira evento na agenda |
| 6 | Pagamentos e custos sao registrados durante a execucao |
| 7 | Sistema calcula o lucro real ao final do evento |

8. Entidades principais

| Entidade | Papel no sistema |
| --- | --- |
| User | Usuarios com acesso ao sistema |
| Client | Clientes que pedem orcamento ou fecham eventos |
| Service | Servicos e itens do cardapio |
| Budget | Orcamentos em negociacao |
| BudgetItem | Itens detalhados de cada orcamento |
| Event | Eventos confirmados e presentes na agenda |
| Payment | Sinal, pagamentos parciais e quitaçao |
| EventCost | Custos ligados a um evento especifico |
| StockItem | Itens de estoque e insumos |
| Purchase | Compras realizadas e historico de preco |

9. Modulos da aplicacao

| Modulo | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Autenticacao | Login, sessao e protecao das rotas |
| Clientes | Cadastro, busca e historico de atendimento |
| Servicos | Cardapio, itens e valores base |
| Orcamentos | Criacao, edicao e aprovacao de propostas |
| Eventos | Agenda real, dados do servico e status do evento |
| Pagamentos | Controle do sinal e saldo a receber |
| Custos | Registro de gastos por evento |
| Dashboard | Resumo operacional e financeiro |
| Estoque | Saldo de itens, entradas e saidas |
| Compras | Historico de aquisicoes e variacao de preco |
| Relatorios | Faturamento, gastos e lucro por periodo |

10. Arquitetura recomendada

A arquitetura sugerida separa a aplicacao em frontend, backend e banco de dados. Isso melhora a manutencao, facilita a evolucao para novas fases e reduz o risco de acoplamento excessivo.

| Camada | Tecnologia sugerida | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript + Tailwind | Interface moderna, organizada e preparada para crescer |
| Backend | NestJS + TypeScript | Estrutura em modulos, validacao e regras de negocio bem separadas |
| Banco | PostgreSQL | Confiavel, robusto e adequado para sistema profissional |
| ORM | Prisma | Modelagem clara, migrations e integracao forte com TypeScript |

11. Estrutura sugerida de pastas

Organizacao macro do projeto:

new-project/
  frontend/
  backend/

Principais modulos previstos no backend:

auth, users, clients, services, budgets, events, payments, costs, stock, purchases, dashboard e reports.

12. Ordem recomendada de desenvolvimento

| Etapa | Entrega |
| --- | --- |
| 1 | Preparacao do projeto: frontend, backend, dependencias e estrutura de pastas |
| 2 | Modelagem do banco e criacao das entidades principais |
| 3 | Backend base com Prisma, validacao e configuracoes comuns |
| 4 | Autenticacao e usuario administrador |
| 5 | Modulo de clientes |
| 6 | Modulo de servicos |
| 7 | Modulo de orcamentos |
| 8 | Modulo de eventos e agenda |
| 9 | Pagamentos |
| 10 | Custos e calculo de lucro |
| 11 | Dashboard |
| 12 | Estoque, compras e relatorios |

13. Roadmap futuro

Area do cliente para consulta de disponibilidade e orcamento.

Geracao automatica de contrato.

Aceite digital.

Automacoes para resposta e acompanhamento.

Possivel controle ampliado de equipe e ajudantes.

14. Conclusao

A versao 1 deve priorizar organizacao operacional. Antes de pensar em portal do cliente, automacoes ou contrato automatico, o sistema precisa resolver as dores internas: agenda, orcamentos, custos, estoque e lucro real.

Com essa base bem feita, a fase 2 podera ser construida com muito mais seguranca e aproveitando a mesma arquitetura.